# 📋 当前项目：下一步计划（修订版）

项目：Embodied AI Manipulation Decomposition | PegInsertionSide-v1 + ManiSkill3

🎯 项目目标（重新校准后） 不追求发顶会论文。目标是：完成一个从头到尾可运行、有清晰结论的robotics ML实验，作为portfolio的核心项目。结论不需要是"我的方法更好"，诚实记录发现的问题和原因同样有价值。

## 当前状态总结

| 项目 | 状态 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 环境搭建 | ✅ 完成 | ManiSkill3 + lerobot跑通 |
| Demo数据 | ✅ 完成 | 996条PegInsertionSide demo |
| E2E Baseline | ✅ 完成 | 65.5% on held-out set（200条） |
| Contact切分 | ✅ 完成 | 80%几何 / 20%contact，29步 |
| Contact Policy v1 | ✅ 完成 | ~50%，未超过E2E |
| 根本问题定位 | ✅ 完成 | Covariate shift，contact onset分布太宽 |

⚠️ 核心问题 Contact policy失败的根本原因：训练数据里的contact onset状态是scripted policy走最优路径产生的，分布太窄。Eval时遇到稍微不同的初始状态，policy完全不知道怎么修正，输出完全错误的方向（失败episode偏差均值54mm）。这是covariate shift问题，不是模型大小或训练步数的问题。

## 第一阶段：数据增强解决Covariate Shift（第1-2周）

核心思路：在生成训练数据时，人为扰动contact onset的初始位置，让scripted policy从偏离位置完成任务，收集这段修正轨迹作为额外训练数据。

### 具体实现步骤

- 读取现有996条demo，找到每条的contact onset帧（已完成）

- 对每条demo的contact onset状态，加随机位置扰动：
  · 小扰动：±3mm（模拟正常运动规划误差）
  · 中扰动：±7mm
  · 大扰动：±15mm

- 从每个扰动后的状态，让scripted policy继续完成任务，记录成功的轨迹

- 只保留成功完成的轨迹（失败的说明扰动太大，scrip不能修正）

- 把这些增强数据和原始contact部分数据合并，重新训练contact policy

💡 为什么这个方法比DAgger更简单 DAgger需要在policy执行过程中实时让专家介入纠正，实现复杂。这个方法只需要在已有demo上做离线数据增强——让scripted policy（已有的专家）从扰动位置重新完成任务，不需要修改eval loop，实现简单。

### 预期结果和判断标准

- 如果contact policy成功率超过E2E的65.5%：正面结果，说明decomposition有效

- 如果contact policy成功率接近但不超过65.5%：中性结果，说明decomposition有潜力但需要更多数据

- 如果仍然失败：负面结果，但可以清楚说明原因——scripted policy的修正能力本身有限，增强数据质量不足

三种结果都可以写成好的blog，诚实记录实验过程比假装成功更有价值。

## 第二阶段：数据效率对比实验（第3-4周）

假设第一阶段结果是正面的（contact policy成功率超过E2E），进行正式的数据效率对比实验。

| Demo数量 | E2E成功率（已有） | Contact Policy成功率（待测） |
| --- | --- | --- |
| 50 | 待测 | 待测 |
| 100 | 待测 | 待测 |
| 200 | 待测 | 待测 |
| 500 | 待测 | 待测 |
| 796 | 65.5%（baseline） | 待测 |

注意：所有实验使用相同的held-out test set（demo 797-995），保证公平比较。

📊 期望结论 Contact policy在少量demo（100-200个）时能达到E2E需要796个demo才能达到的成功率。如果数据效率曲线显示contact policy在低数据区域明显占优，这就是你的核心contribution。

## 第三阶段：跨机械臂实验（第5-6周）

ManiSkill3里PegInsertionSide支持xArm6，可以直接做跨机械臂实验。

### 实验设计

- 在xArm6上生成demo数据（下载或用maniskill-exp venv生成）

- E2E baseline：在xArm6数据上从头训练，记录成功率

- Contact policy迁移：直接把Panda上训练的contact policy用在xArm6上（zero-shot）

- 对比两者成功率，验证embodiment-agnostic输入的有效性

💡 为什么contact policy应该能迁移 Contact policy输入是末端和孔的相对位置（不是关节角度），输出是末端delta。这个表示和机械臂结构无关——不管Panda还是xArm6，"末端在孔右边2mm"的含义是一样的。xArm6用自己的IK solver执行末端delta，policy本身不感知机械臂结构。

## 如果第一阶段失败：直接写结论

📝 负面结果的价值 如果数据增强也不能解决covariate shift，项目依然完整。结论是："PegInsertionSide的scripted demo contact部分只有29步，分布太窄，即使做数据增强也不足以训练robust的contact policy。这提示未来工作需要：(1)选择contact部分更长的任务，或(2)使用在线数据收集（DAgger）。" 这是一个有价值的negative result，robotics社区需要更多这样的诚实记录。

## 最终交付物（不论结果好坏）

- GitHub仓库：完整代码、README、实验结果

- 数据效率对比图：E2E vs Contact Policy的success rate曲线

- 失败分析可视化：末端轨迹偏离图、成功vs失败的对比

- 跨机械臂实验结果（如果第一阶段成功）

- Blog文章：诚实记录整个过程，包括遇到的问题和转折

- 机器人执行任务的视频（成功和失败各几条）

| 时间 | 任务 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 实现contact onset扰动脚本，生成增强数据 | 增强数据集生成完毕，有统计信息 |
| 第2周 | 训练augmented contact policy，评估成功率 | 成功率数字，与E2E对比 |
| 第3-4周 | 数据效率实验（如果第一阶段成功） | 完整的success rate曲线图 |
| 第5-6周 | 跨机械臂实验 | xArm6上的zero-shot迁移结果 |
| 随时进行 | 录制视频，整理GitHub | 可公开访问的repo |